中原智慧港雨棚工程劳务分包遴选

遴选文件

项目编号：HJGTJG201907

发包人：汉江国投建筑工程湖北有限公司

二零一九年十一月

目  录

- 遴选公告

二、承包人须知

三、评审标准

四、响应文件格式

- 第一章 中原智慧港雨棚工程劳务分包遴选公告

一、项目概况

1、项目名称：中原智慧港雨棚工程劳务分包遴选

2、项目编号：HJGTJG201907

3、工程内容：中原智慧港项目范围内地下室2个车行道出入口雨棚、2个人行道出入口雨棚、2个非机动车道出入口雨棚等工程内容。（工程量以实际为准）

4、质量：达到国家验收规范合格标准

5、工期：20日历天

二、报名条件

1、具备独立法人资格，具备有效营业执照；

2、已在我公司劳务库备案（提供中标通知书截图）；

3、投标人未被最高人民法院列入失信被执行人记录名单，以“全国法院被执行人信息查询平台”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询为准，（提供公告发出之日以后的网页截图并加盖公章）；

三、报名方式：

凡有意参加的劳务分包单位，请于2019年 11 月 20日，在汉江国投建筑工程湖北有限公司官网（www.hjgtjg.com）公示公告链接入口进行投标报名，并将电子档报名表发至hjgtjg@163.com。同时在2019年 11 月25日 15时 30分开标当天由其法定代表人或其授权委托代理人持本人身份证提交纸质版投标报名表（盖公章）及投标文件，报名文件电子版和纸质版需保持一致，否则报名无效；

四、投标文件的递交

1、递交投标文件地点及开标地点：汉江国投建筑工程湖北有限公司（襄阳市樊城区汉江路交通科技大厦国投建工）；

2、投标文件递交的截止时间及开标时间：2019年 11 月25日 15时 30分；

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，不予受理。

五、联系方式

发 包 人：汉江国投建筑工程湖北有限公司

地    址：襄阳市松鹤路与汉江路交界处交通科技大楼

电    话： 0710-3567175

2019年11月20日

- 第二章  承包人须知

承包人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发包人 | 汉江国投建筑工程湖北有限公司 |
| 2 | 建设（服务、交货）地点 | 襄阳市 |
| 3 | 发包范围 | 中原智慧港项目范围内地下室2个车行道出入口雨棚、2个人行道出入口雨棚、2个非机动车道出入口雨棚等工程内容。（工程量以实际为准） |
| 4 | 履约期限 | 计划工期： 20日历天 |
| 5 | 质量要求 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 6 | 承包人的基本条件 | 具备独立法人资格； 已在我公司劳务库备案（查询公司管网公告公示栏附截图）； |
| 7 | 最高投标限价 | 见附件一 |
| 8 | 投标有效期 | 自投标截止时间起 60 日内有效 |
| 9 | 投标文件份数 | 纸质投标文件正本一份，副本 1 份，电子U盘一个 |
| 10 | 投标截止时间 | 2019年 11 月25日 15时 30分 |
| 11 | 递交投标文件地点 | 襄阳市樊城区汉江路交通科技大厦国投建工 |
| 12 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年 11 月25日 15时 30分 开标地点：同报名地点 |
| 13 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； |
| 14 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 □否 |
| 15 | 履约保证金 | □不提交 ☑提交，履约保证金的形式： 履约保证金的金额：10万 |
| 16 | 行贿犯罪记录 | 评标结果公示期间，如发现中标候选人或其法定代表人或项目经理在发包文件发售日起前三年（以裁判日期为准）存在行贿犯罪记录的，有权取消其中标候选人资格。 行贿犯罪档案查询媒介为中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）。 |
| 17 | 信用记录查询 | 投标人未被最高人民法院列入失信被执行人记录名单，以“全国法院被执行人信息查询平台”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询为准，（提供公告发出之日以后的网页截图并加盖公章）； |

- 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标文件签字盖章、格式、内容 | 符合文件规定的投标响应文件格式的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 |  |
| 响应性评审标准 | 投标价格 | 根据发包人提供的清单（附件一）进行逐项报价，每项综合单价（含税）不得高于每项对应的控制价，并将各项综合单价进行汇总。（报价取整） |  |
|  | 资质条件 | 符合第二章“承包人须知”第6条 |  |
|  | 信誉 | 符合第二章“承包人须知”第17条 |  |
|  | 工期承诺 | 符合第二章“承包人须知”第4条 |  |
|  | 质量目标承诺 | 符合第二章“承包人须知”第5条 |  |
|  | 投标有效期承诺 | 符合第二章“承包人须知”第8条 |  |
|  | 履约保证金 | 是否有能力提供符合第二章“承包人须知”第15条规定的履约保证金 |  |
|  | 安全承诺书 | 符合文件规定的投标文件要求 |  |
| 评分因素 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| 投标报价 | 总综合单价 | 70 | 综合单价（含税）控制价以招标文件附件一为准。评标价的确定办法为：有效投标的投标报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。若有效投标少于五家（不含五家），则以所有有效投标的投标报价算术平均值为评标价。 投标报价低于评标价的,每低于1%扣2 分,当前项扣完为止；该项记分公式为: K=100—[(Q-q)/Q]×100×2（0≤K≤100) 投标报价高于评标价的,每高于 1%扣3 分,当前项扣完为止；该项记分公式为: K=100+[(Q-q)/Q]×100×3(0≤K≤100） 以上式中:q——投标报价,Q——评标价 投标单位的投标报价保留小数点后两位。 超过小数点后两位的只取两位数作为评标依据,第三位以后全部舍去;不按四舍五入处理。（该项分值最终为K×0.7） |
|  | 单项综合单价 | 30 | 评委根据单项报价的合理性进行打分，以每个单项的所有有效投标的投标报价算术平均值为评标价（若单项报价超过平均值的±15%视为无效投标报价）。每单项投标报价与评标价±3%以内（含±3%）视为合理，不扣分；±3%～±6%（含±6%）视为较合理，扣1分；±6%～±12%（含±12%）视为不可理，扣2分；无效报价，扣3分。当前项扣完为止。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，直接确定中标人，并按得分由高到低顺序推荐前三名候选人，但投标报价低于其成本的除外。

综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由发包人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）总综合单价：见评标办法前附表；

（2）单项综合单价：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评标委员会的分工

由评标委员会首先推选一名评标委员会负责人，评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作，评标委员会负责人在与其他评标委员会成员具有同等表决权。

3.1.3 熟悉文件资料

3.1.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量目标和履约期限要求，掌握评标标准和方法，熟悉评标流程。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.1.3.2 评标委员会成员在评标前应当了解招标工程概况及招标文件内容。发包人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和相关数据资料，主要包括：

（一）招标文件；

（二）未在开标会上当场拒绝的投标文件；

（三）开标记录；

（四）最高投标限价。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其投标。

3.2.2 承包人有以下情形之一的，，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“承包人须知” 规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

1）有下列情形之一的，视为承包人相互串通投标：

① 不同承包人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同承包人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同承包人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④ 不同承包人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同承包人的投标文件相互混装；

⑥ 不同承包人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

② 使用伪造、变造的许可证件；

③ 提供虚假的财务状况或者业绩；

④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤ 提供虚假的信用状况；

⑥ 其他弄虚作假的行为。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经承包人书面确认后具有约束力。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

承包人不接受修正价格的，或者修正后的投标报价超过最高投标限价的（如有），评标委员会应当否决其投标。

3.2.4 评标委员会发现承包人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该承包人作出书面说明并提供相应的证明材料。承包人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该承包人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.2.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

3.3 详细评审

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以要求承包人在评标委员会规定的时间内对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明 ，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受承包人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。承包人的澄清、说明和补正 属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对承包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求承包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“承包人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向发包人提交书面评标报告。

4. 特殊情况的处置程序

4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由发包人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.3 评标争议处理

4.3.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.3.2 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。

4.3.3 评标委员会成员对集体决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在集体决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意集体决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出说明。

- 第四章  响应文件格式

（项目名称） 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

采购人名称：

投标单位：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年     月    日

目    录

一、投标函

二、报价表

三、法定代表人身份证明

四、法定代表人授权委托书

五、投标报名表

六、拟投入人员计划

七、工期承诺书

八、工程质量承诺

九、投标有效期承诺

十、履约保证金承诺

十一、安全承诺书

- 投标函

（发包人名称）：

1．我方已仔细研究了            （项目名称）发包文件的全部内容，并对此无异议，愿意以本投标文件所附投标函附录申明的的投标报价、履约期限等承诺，按合同约定实施和完成承包项目。

2. 我方同意所提交的投标文件在发包文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

3．我方已按发包文件的要求递交投标保证金。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，按照发包文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照发包文件规定向你方递交履约保证金，并接受发包文件中关于没收投标保证金的约定。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）同意提供按照你方可能要求的与其投标有关一切数据或资料。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“承包人须知”规定的任何一种情形。

6．其他补充说明：                                       。

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

年     月       日

- 报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质量 |  |
| 最终报价 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标人代表签名 |  |

承包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

附：已标价工程量清单综合单价（含税）报价表

| 工程名称： |  |  |  | 第 1 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 投标报价 （含税） | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价根据发包人清单进行逐项报价，报价为综合单价(含税)；

2.最终报价取整；

3.项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位参见附件一。

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （承包人名称）的法定代表人。

特此证明。

承包人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                  （承包人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明和委托代理人身份证明。

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年       月        日

备注: 1.附法定代表人和委托代理人身份证复印件。

2.投标文件由法定代表人签署的，投标文件中不需本授权委托书。投标文件由委托代理人签署的，投标文件中应附本授权委托书。

3.发包文件要求承包人的代表参加开标会的，应按上述格式，持纸质授权委托书参加开标会。

- 投标人报名表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人名称 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 是否报名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：

1.营业执照；

- 2.资质证书；

- 3.安全生产许可证具

- 4.已在我公司劳务库备案（查询公司管网公告公示栏附截图）

5.信誉截图

- 六、拟投入人员计划

| 名 称 |  | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要经验及承担 过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 安全专职人员 |  |  |  |  |
| 劳务人员 | （劳务人员姓名） |  |  |  |  |
|  | （劳务人员姓名） |  |  |  |  |

承包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 七、工期承诺书

（招标人名称）：

一、工期

从开工之日起，我方将精心组织、科学管理，按招标文件规定施工。确保在合同工期内完成全部工程项目。施工总工期：      日历天。

二、违约经济处罚措施

若因我方原因造成工期延误，未能在合同工期内完成本工程，除自行承担赶工措施费外，另支付逾期完工违约金，违约金按工程总价的 3 %。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 工程质量承诺

（招标人名称）：

一、工程质量

1、将严格按设计图纸及说明、招标文件的要求以及国家现行的施工规范精心组织施工，确保工程施工质量等级达到国家验收规范合格标准。

2、所有分部分项工程验收全部达到合格要求，合格率为100%。

二、违约经济处罚措施

1、若工程质量达不到上述质量等级要求，无条件返工并愿意接受合同价3%的经济处罚。

2、分部分项工程达不到要求，无条件返工，使工程达到约定的质量标准，并承担其全部费用。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 投标有效期承诺

（发包人名称）：

我公司自愿参加                 （项目）劳务分包的投标。我公司承诺投标文件从自投标截止时间起      日内有效，在此期间被你方接受的投标文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。如撤销或修改投标文件，自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 履约保证金承诺

（发包人名称）：

我公司自愿参加                 （项目）劳务分包的投标。我公司承诺在取得中标通知书之日起5各工作日内，按要求提供履约保证金。如未按要求执行，自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 十一、安全承诺书

（发包人名称）：

我公司自愿参加                 （项目）劳务分包的投标。我公司承诺在今后施工中严格执行建筑施工安全检查标准和安全文明施工补充规定、建筑施工安全生产检测标准及安全生产技术规范和操作流程，使劳务人员安全生产、文明施工达到优良标准。保证在施工过程中不发生任何安全事故（包括未遂事故）。安全指标：死亡零事故，重伤零事故，一般轻伤零事故。

若发生安全事故，自愿承担由此引起的所有法律责任。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 附件一

中原智慧港车行道及非车行道雨棚改造工程清单及控制价

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中原智慧港车行道及非车行道雨棚改造 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 招标控制价（含税） | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:暂按5KM考虑 | m3 |  | 1 | 25.61 |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 | m3 |  | 1 | 14.92 |  |
| 3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除坡道侧墙 2.垃圾外运，运距暂按5KM考虑 | m3 |  | 1 | 58.69 |  |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.恢复拆除墙面 2.做法详见图纸 | m3 |  | 1 | 645.41 |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 1 | 478.66 |  |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 1 | 496.09 |  |
| 7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 1 | 569.77 |  |
| 8 | 011702001001 | 现浇构件模板 | 现浇垫层混凝土结构模板支撑 | m2 |  | 1 | 56.94 |  |
| 9 | 011702001002 | 现浇构件模板 | 现浇基础混凝土结构模板支撑 | m2 |  | 1 | 70.15 |  |
| 10 | 011702001003 | 现浇构件模板 | 现浇混凝土柱模板 | m2 |  | 1 | 76.98 |  |
| 11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面一般抹灰，做法详见图纸 | m2 |  | 1 | 41.48 |  |
| 12 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.涂漆：防锈底漆采用环氧富锌底漆，面漆详见图纸设计 3.其他详见图纸说明 | t |  | 1 | 8260.66 | 甲供 |
| 13 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.涂漆：防锈底漆采用环氧富锌底漆，面漆详见图纸设计 3.其他详见图纸说明 | t |  | 1 | 8025.49 | 甲供 |
| 14 | 010607003001 | 成品雨篷 | 雨篷玻璃玻璃采用钢化夹胶玻璃，PVB胶片厚度不小于0.76mm，玻璃厚度需要查规范确定。 | m2 |  | 1 | 1176.56 | 甲供 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 19997.40 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表5 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中原智慧港车行道及非车行道雨棚改造 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 15 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.自行车坡道护栏 高度H=1050mm 详见图集05J927-1 1/35 2.其他做法详见图纸设计 | m |  | 1 | 273.57 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 20270.97 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 273.57 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 20270.96883 |  |